2021年度益阳市残联

贫困残疾人家庭无障碍改造项目

专项资金绩效评价报告

项目名称：2021年度益阳市贫困残疾人家庭无障碍改造项目

主管单位：湖南省益阳市残疾人联合会

组织单位：益阳市财政局

评价机构：湖南宝荃会计师事务所（普通合伙）

日期：2022年8月29日

2021年度益阳市“贫困残疾人家庭无障碍改造项目”

专项资金绩效评价报告

为全面掌握2021年度益阳市“贫困残疾人家庭无障碍改造项目”专项资金使用及绩效情况，进一步规范财政专项资金的使用和管理，提高预算精细化、管理科学化水平，合理配置公共资源，充分发挥专项资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）及《益阳市财政局关于做好2022年市级财政重点绩效评价工作的通知》（益财绩〔2022〕148号）等文件精神的要求，受益阳市财政局委托，湖南宝荃会计师事务所于2022年7月至8月成立了绩效评价工作组，对2021年度益阳市残联（本级）及所属辖区“贫困残疾人家庭无障碍改造项目”专项资金（224.27万元）实施了第三方绩效评价。

在本次绩效评价过程中，益阳市残疾人联合会及实施单位对所提供的与2021年度益阳市残联“贫困残疾人家庭无障碍改造项目”专项资金绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是在益阳市残疾人联合会及实施单位所提供的相关资料及现场核实基础上发表绩效评价意见。在绩效评价过程中，我们结合实际情况，实施了包括检查内部相关规章制度、抽查会计凭证、调查问卷、抽查验证项目投入、产出、时效、效益等我们认为必要的绩效评价程序。并依据拟定的评价指标体系及评价标准进行了评价分析，从而评定得出本项目的绩效评价结果，现将评价结果报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据国务院《“十四五”残疾人保障和发展规划》总体部署，为认真贯彻落实《湖南省无障碍环境建设管理办法》、《湖南省无障碍环境建设五年行动计划（2021-2025年）》、《中共湖南省委办公厅 湖南省政府办公厅关于印发<2021年全省重点民生实事项目实施意见>的通知》（湘办发电〔2021〕18号）、省残联《2021年省重点民生实事项目“12000户困难残疾人家庭无障碍改造项目”实施方案》等文件精神,着力解决困难残疾人居家生活便利、安全、自理障碍的需求，兼顾家庭成员照护、护理及共同生活的人性化需求，实施了贫困残疾人家庭无障碍改造项目。项目主管单位为益阳市残疾人联合会（以下简称“市残联”），组织实施单位为益阳市残联及所属辖区残联。

（二）专项资金绩效目标

1、专项资金总绩效目标：以2020年全省残疾人动态更新调查需求为总体目标，到2025年底，实现有需求的贫困重度残疾人家庭6500户无障碍改造全覆盖。

2、年度目标：2021年益阳市共计划完成950户贫困重度残疾人家庭无障碍改造，其中：市本级200户、赫山区118户，资阳区57户、大通湖区15户、南县105户、沅江市120户、桃江县203户、安化132户。

二、专项资金绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

- 现场开展2021年度“贫困残疾人家庭无障碍改造项目”专项资金绩效评价的目的是：通过引入第三方主体，以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，依照“统一标准、优化流程、结果导向、形成特色”的评价思路，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，全面分析和综合评价2021年度“贫困残疾人家庭无障碍改造项目”专项资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及下年度专项资金预算安排的决策依据。财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。

（二）绩效评价依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

4、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

5、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）；

6、《益阳市财政局关于做好2022年市级财政重点绩效评价工作的通知》（益财绩〔2022〕148号）；

7、项目申报资料、项目实施的有关材料等；

8、其他相关财政资金管理文件及法律法规等。

（三）绩效评价方法

本次绩效评价技术方法采用比较法、公众评判法。绩效评价的工作方法主要包括：收集、审核资料，比对指标文件和计划文件所下达的项目内容、资金预算与实际实施情况，实地勘察，问卷调查和听取情况介绍等。

根据湖南省财政厅《预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》绩效评价指标体系，结合项目个性特征，本次绩效评价制定了2021年度益阳市“贫困残疾人家庭无障碍改造项目”专项资金的《绩效评价评分表》。

（四）绩效评价范围

本次评价范围：市残联本级及所属辖区内390户贫困残疾人无障碍改造资金使用及实施情况，其中：市本级200户（赫山区122户，资阳区78户），赫山区118户，资阳区57户，大通湖区15户。资金共224.27万元，其中：经益阳市财政局转移拨付中央、省级资金136.5万元（本级70万元，辖区66.5万元）；益阳市、区财政配套87.77万元（市级配套36万元，辖区配套51.77万元）。

（五）绩效评价过程

根据《益阳市财政局关于做好2022年市级财政重点绩效评价工作的通知》（益财绩〔2022〕148号）文件要求，2021年7月-8月，绩效评价工作组前往市残联本级及赫山区残联开展了现场评价。现场评价小组采取座谈会的方式听取被评价单位关于资金使用情况的汇报，在查阅收集相关资料、审查账簿凭证、现场查看项目具体实施情况后，发放调查问卷了解公众满意度，对评价对象进行定量、定性分析和综合汇总分析，形成专项资金绩效整体评价结论。

三、绩效评价指标分析情况

（一）专项资金情况分析

1、专项资金拨付情况

根据本项目实施方案，专项资金由中央、省级财政补助70%，其余部分由市、县财政解决。专项资金按户均5000元补助，并由市、县级两级按照每户不低于300元的标准安排工作经费，用于筛查、档案管理、项目宣传和检查验收等工作。2021年度市残联本级及所属辖区按390户测算，中央、省级专项资金应到位136.5万元，实际到位136.5万元，到位率100%；益阳市财政局专项资金应到位36万元（含工作经费），实际到位36万元；其他所属辖区财政应到位51.77万元，实际到位51.77万元，到位率100%。专项资金分配、到位明细如下（单位：万元）：

| 2021度贫困残疾人家庭无障碍改造资金到位情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 |  | 户数 | 中央资金 |  | 省级资金 |  | 市、县级配套资金 （含工作经费） |  | 预算执行金额 合计 |  |
|  |  |  | 预算金额 | 到位金额 | 预算金额 | 到位金额 | 预算金额 | 到位金额 | 预算金额合计 | 到位金额合计 |
| 市本级及所辖区 | 市本级 | 200 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 60.00 | 36.00 | 36.00 | 106.00 | 106.00 |
|  | 赫山区 | 118 | 7.50 | 7.50 | 33.80 | 33.80 | 30.64 | 30.64 | 71.94 | 71.94 |
|  | 资阳区 | 57 | 5.00 | 5.00 | 14.95 | 14.95 | 18.88 | 18.88 | 38.83 | 38.83 |
|  | 大通湖区 | 15 |  |  | 5.25 | 5.25 | 2.25 | 2.25 | 7.50 | 7.50 |
| 总计 |  | 390 | 22.5 | 22.5 | 114 | 114 | 87.77 | 87.77 | 224.27 | 224.27 |

2、专项资金使用情况

根据《湖南省残疾人联合会 关于印发<2021年省重点民生实事项目“12000户困难残疾人家庭无障碍改造项目”实施方案>的通知》（湘残维字〔2021〕1号）文件要求，专项资金主要用于贫困残疾人家庭地

面、房门、卧室、卫生间、厨房及环境的无障碍方面改造。

根据实施单位提供的资金到位及支出凭证汇总，截至2021年12月31日，2021年度益阳市残联本级及所属辖区残联“贫困残疾人家庭无障碍改造项目”专项资金预算224.27万元，实际到位224.27万元，实际支出216.30万元，整体预算执行率96.45%，其中：市本级到位106.00万元，支出100.03万元，预算执行率为94.37%；赫山区到位71.94万元，支出71.94万元,预算执行率100.00%，资阳区到位38.83万元，支出36.83万元，预算执行率94.85%；大通湖区到位7.5万元，支出7.5万元，预算执行率100.00%。

| 2021年度贫困残疾人家庭无障碍改造资金支出情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 | 人数 | 到位金额 | 实际支出金额 | 结余 | 支出明细 |
| 市本级 | 200 | 106.00 | 100.03 | 5.97 | 付湖南精算堂工程项目管理有限公司益阳分公司项目咨询费6万元；付湖南中军建设工程有限公司项目款87.08万元；付制作无障碍改造宣传栏费用6.95万元，共计100.03万元。 |
| 赫山区 | 118 | 71.94 | 71.94 | 0.00 | 付益阳家和装饰设计有限公司71.94万元（含工作经费） |
| 资阳区 | 57 | 38.83 | 36.83 | 2.00 | 付益阳市鑫铭建筑有限公司36.83万元 |
| 大通湖区 | 15 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 付益阳市中弘装饰设计有限责任公司7.5万元 |
| 总计 | 390 | 224.27 | 216.30 | 7.97 |  |

通过现场抽查部分资金支出记账凭证及附件，项目资金支出均符合专项资金使用范围，资金使用合规，无挪用、挤占现象。

3、专项资金管理情况分析

制度建设：为规范内部会计风险控制，明确会计机构及相关人员职责职能，充分发挥会计核算与监督两大职能在单位风险管控中的作用，根据《中华人民共和国会计法》等财经法律法规制度的规定，各级实施单位结合单位实际，均建立了内部管理制度和财务管理制度；为规范专项资金使用，市残联制定了《益阳市市级残联专项资金及项目实施管理规定》等管理制度。

（二）项目实施情况分析

1、项目决策分析

该项目根据国务院《“十四五”残疾人保障和发展规划》、《湖南省无障碍环境建设管理办法》、《湖南省无障碍环境建设五年行动计划（2021-2025年）》等文件设立实施。

2、项目管理分析

项目由益阳市残联牵头组织实施，住建、财政、民政等部门协作完成。据《湖南省残疾人联合会 关于印发<2021年省重点民生实事项目“12000户困难残疾人家庭无障碍改造项目”实施方案 >的通知 》（湘残维字〔2021〕1号）文件要求，各级实施单位均成立无障碍改造小组，制定与实际情况相符的实施方案。该项目由专人负责、管理，管理过程完善、到位。

3、项目实施情况分析

据抽查实施单位相关实施资料，该项目由符合条件申请人提出申请，经乡镇（街道）、县级、市级层层评估、审核后上报，审核名单均在各级网站公示。其中市残联本级实施的200户资助对象由赫山区残联及资阳区残联分别提供审核后的名单，再由市残联本级组织实施。项目开始前，市残联组成审核小组进行入户调查、审核；项目结束后，市残联党组成员及项目专管人员组成验收小组进行验收整改。改造工程达到政府采购要求的均按要求进行政府采购程序，工程结束后应进行结算评审的进行结算评审。档案管理较完善、清晰。实施过程中除存在部分人员资格审核不符合要求；验收单填写欠规范、验收内容存在差异；未预留质保金，改造质量欠保障等情况外，大部分实施情况符合要求、实施情况较好。

（三）项目产出及效益

1、提高政治站位，保持高位推进

贫困残疾人家庭无障碍改造作为重点民生实事项目，事关广大残疾人及家庭福祉，事关社会稳定和谐。市委、市政府高度重视困难残疾人家庭无障碍改造工作，多次调度重点民生实事工作，与全市各项民生工作一同部署、统筹推进。全市残联系统将困难残疾人家庭无障碍改造工作作为检验党史学习教育成效、献礼建党100周年的首要政治任务，列入年度中心工作和市县残联第一民心工程、德政工程予以重点推进，各级建立了实事项目工作专班，形成了市县乡村四级联动的工作局面。

2、规范实施流程，实现高效管理

在市级领导高度关注、市残联及各级残联的努力下，从2013年试点至今累计已完成3482户贫困残疾人家庭无障碍改造。2021年由益阳市残联主管实施的950户贫困残疾人家庭无障碍改造指标任务已全部完成，实现了11个街道（乡镇）75个社区（村）困难重度残疾人家庭无障碍改造“动态清零”。并按照省残联项目实施内容和验收考核评分细则，确定检查验收内容，所有改造户验收均达到项目标准要求，合格率100%。为更好实施项目，益阳市残联本级在人员紧张，任务繁重，统管项目同时主动承担200户贫困户改造任务。项目建立“业务部室干部+公司专业人员+社区工作人员+残联各部室（中心）干部”工作队伍，逐户上门筛查，核准需求信息，选准改造对象。规范工作流程，精心组织改造施工，上下联动抓项目进度。质量方面：分三个层级进行。一是县市区的检查验收。按照省残联项目检查验收要求，由县级残联进行逐户检查验收后，市级残联随机抽查不少于5%的比例进行检查验收。各县市区10月份全部完工并完成本级检查验收，市残联于11月8-12日，按照省残联要求和项目实施考评细则，由分管副理事长带队对各县市区困难残疾人家庭无障碍改造进行检查验收。二是市残联本级的检查验收。11月17-26日，由分管副理事长带队对市本级200户指标完成逐户验收，对检查验收不合格的3户和改造不到位的38户责令施工方限期整改；12月10-13日再次组织了整改验收。三是接受省残联组织的检查验收。12月中旬，省残联组织对各市州指标任务完成情况组织了检查验收。检查验收内容均按照省残联项目实施内容和验收考核评分细则，确定检查验收内容。

3、加大宣传力度，动员社会力量

在宣传方面，益阳市残联通过微信、广播、电视、报纸、网站等各种媒体平台进行宣传，动员全社会关心关爱弱势群体；组织拍摄了《益阳市困难残疾人家庭无障碍改造工作纪实》、《益美益阳 有爱无碍》为题的困难残疾人家庭无障碍改造工作纪实宣传片。并协办了省残联6月21-22日项目推进现场会、中国残联全国“十四五”困难残疾人家庭无障碍部署推进会等，推进会得到了充分肯定。

四、绩效评价指标分析及结论

- 根据《2021年度益阳市“困难残疾人家庭无障碍改造项目”专项资金绩效评价指标评分表》，从决策、过程、产出、效果4项一级指标和项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、服务对象满意度等9项二级指标及针对性的三级指标逐一进行评价打分。我们认为，项目支出合理、规范、有效，项目目标完成，绩效评价综合得分94.8分，评价等级“优秀”。（详见附件）

五、存在问题

1、部分人员资格审核不符合要求

根据《湖南省残疾人联合会关于印发 <2021年省重点民生实事项目“12000户困难残疾人家庭无障碍改造项目”实施方案>的通知》（湘残维字〔2021〕1号）文件中关于项目对象选择的规定：“同等条件下，优先安排重度残疾人家庭、一户多残家庭。”，我们在下调和抽查相关资料时发现，益阳市残联及赫山区残联所选对象大部分满足入选资格要求，但偶有一两户残疾等级为三、四级，相对同等条件下不属重度残疾。

2、验收单填写欠规范、验收内容存在差异

我们抽查验收单时发现，部分工程验收单内容不全，验收单内容与实际工程存在差异，如：贫困残疾人卜某某家庭改造内容为护理床、木门、窗，验收单无木门、窗；贫困残疾人段某某家庭改造内容为扶手、纱窗门、抽水马桶、电视柜，验收单无抽水马桶、扶手，经电话回访反馈：有抽水马桶，纱门因不合适已取消安装。

- 未预留质保金，改造质量欠保障

- 经查看相关财务资料，截止至现场评价日，改造工程款均已按合同约定全部支付，未预留质保金。后续回访发现，部分材料或器械质量较差、易坏或不适用，电话回访反馈：厕所浴霸使用未超两月，灯泡已坏；护理床未按需求采购，后续使用中过硬或不适用；承包方报价图片与实际采购物品相差较大，功能存在差异，以上现象使部分改造成为摆设。

4、实施人员较少，培训未提上日程

据了解，基层实施人员多数为一人数职，且需每户入户调查、审核、验收，工作量较大。另据实施方案要求，对基层入户及验收人员、施工人员应进行相关方面的培训，但因为任务紧，事务繁重，培训未进行。

5、项目实施进度较慢

据调看2021年1月统计数据，全益阳地区已办证重度残疾人72829人，其中：益阳市及所属辖区已办残疾人证的一、二级重度残疾人共计16748人，从2013年试点至今累计仅完成无障碍改造3482户，离实现全体重度残疾人实行改造目标甚远，压力较大。当前困难残疾人家庭无障碍改造保障力较弱，户均5000元/户资助标准（含地方配套资金），对缓解残疾人居家现实困难作用并不明显，且部分县市区配套资金尚未按标准保障到位。项目实施方面，存在实施流程长，推进速度慢、效率低的问题，需要简化项目程序。残疾人居家个性化需求多样，改造内容不好规范，难以形成相对规范的改造格局。

- 相关建议

1、严格补助资格审核和项目验收程序

实施单位应严格按照各项管理办法规定对资助申请人资料进行实质性审核，并签署审批意见、盖章。益阳市及所属辖区已办证一、二级重度残疾人共计16748人，应按文件要求，在同等条件下先解决重度及多重困难家庭改造需求；应更好的规范验收流程，做到事前调查、实施过程、验收内容高度一致。

2、实施预留质保金制度，加强回访

建议实行预留质保金方式控制施工方后续质保，减少因采购材料等原因造成的资金浪费；建议采取改造后随机回访方式，了解项目实施后被资助对象对改造内容的适用及满意度，以便更好实施项目，减少因不适用而造成改造空置等问题发生。

3、加强人员培训，提高施工效率

建议按实施方案内容开展工程人员、实施监管人员培训，提高各级残联及工程施工单位业务水平，使施工人员更好了解改造内容，更贴近资助人员需求。

4、考虑采用更精准釆购和实施模式

因残疾人个人需求及个性化较为明显，采取公开招标确定一家改造公司承包，且按工程与器械包干的形式，容易形成以次充好或购买器械不适用，难为残疾人提供精细化、个性化的服务，建议对器械采购可另外通过政府采购平台选购有医疗资质的器械单位实施，以便提供更精准服务；建议加强对施工单位实施效果监督和考核，提高精准服务满意度。

附件：2021年度益阳市贫困残疾人家庭无障碍改造项目专项资金绩效评价指标评分表

湖南宝荃会计师事务所（普通合伙）      中国注册会计师：

湖南·长沙市                    中国注册会计师：

二〇二二年八月二十九日