益阳市住房和城乡建设局

2020年度市政排水管网地理信息系统建设

资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质及用途

为进一步推动贯彻落实《湖南省县以上城市污水治理提质增效三年行动工作方案（2019—2021年）》等要求，我局印发了《关于加快推进县以上城市污水治理提质增效三年行动工作的通知》（益建发〔2019〕102号），要求开展排水系统现状调查与提质增效研究工作，对县城建成区污水收集系统、处理系统、污泥处置设施等全面排查，并制定排水系统现状问题清单，完成编制城市排水系统调查与提质增效研究报告，反馈给区县（市）人民政府，各区县（市）将调研成果纳入新一版城市排水专项规划和污水处理提质增效实施方案，逐步补齐城市排水设施短板。

（二）主要内容和涉及范围

1.调查范围：沅江市、安化县、桃江县、南县、大通湖区和中心城区已建成部分。

2.调查的主要内容：按照城市排水系统的“全流域、全系统、全过程”特征，主要包括城市排水及水环境治理等规划、排水体制、重点水体的水质及污染来源、排口情况、管网的建设运行维护情况、污水的收集及处理情况、污泥的收集及处理情况、相关排水设施的建设运行维护情况、管理及运营模式、维护经费及相关体制机制等。

二、绩效自评工作开展情况

根据《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（以下简称《通知》）相关要求，成立绩效评价工作组，成员包括财务部门和项目主管部门相关人员，对2020年度市政排水管网地理信息系统建设项目开展绩效评价；主管部门下发绩效自评通知，组织项目单位填报项目支出绩效自评表（详见附件）及相关基础数据；评价工作组通过召开座谈会，听取项目单位有关资使用管理、项目实施管理及项目投资与任务完成等情况介绍，了解资金使用取得的绩效等情况，同时对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实等。

三、综合评价结论

根据《通知》中附件的绩效评价指标评分标准，进行了自评，总分100分，实得100分（详见附件），各方面绩效指标均按要求完成。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

专项资金到位100万元，无其他来源资金。

2.项目资金实际使用情况分析

实际使用99.8万元。

3.项目资金管理情况分析

为严肃财务纪律，进一步规范我局专项资金管理，为提高专项资金管理水平和资金使用效益，加强财务管理，统一资金使用程序及规定，根据有关规定，结合本局具体状况，已特制定我局专项资金管理制度，具体内容如下：

第一条专项资金的申报制度

①专项资金由项目主管部门负责申报。

②管网专项资金申报文件务必真实、科学和完整，项目申报时应提交相关资料。

③局有关部门提出初审意见，完成审批流程后报本级财政部门。

④申报部门随时跟踪资金拨付、使用状况。

第二条管网专项资金的使用制度

①建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。

②实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要物质和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。

③专项资金一律按程序审批。建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用务必贴合项目资金管理办法规定。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2019年3月启动调研工作，2019年底完成外业调研，开始内业编制，2020年6月底完成编制城市排水系统调查与提质增效研究报告。

（三）绩效指标完成情况分析

1.经济性分析

通过本项目建设能有效降低运营成本，节约财政资金；有效地降低安全隐患造成重大事故的可能性，提升城市安全和管线安全的整体水平，降低排水管线运维成本、实现资源的合理分配和弹性扩展。

2.效率性分析

（1）2019年3月，省住建厅正式下发通知，启动调研工作。

（2）2019年4月~2019年12月，前期对接及收集整理基础资料阶段，2019年7月各区县（市）住建局提交了工作小组名单，明确各区县（市）住建局作为本次调研工作配合的牵头单位，与市级技术服务单位益阳市建筑设计院共同完成调研工作。

（3）2019年7月~12月，外业调研阶段，其中自然水体晴天水质取样和晴天直排口取样工作在8月完成，污水处理厂进水浓度调研在9月完成。

（4）2019年12月~2020年6月，内业报告编制阶段，其中2020年5月将调研报告成果（初稿）提交至各区县（市）住房和建设局征求意见。2020年6月完成编制城市排水系统调查与提质增效研究报告，反馈给区县（市）人民政府。

3.可持续性分析

本项工作通过对城市排水系统的调查研究，找出了当前在城市排水系统建设及水污染治理中存在的问题，提出了科学治理路径，编制了排水系统提质增效方案，拿出了建设计划和任务清单，为各区县（市）在新一轮排水设施提质增效工作部署中提供基础支撑。

五、存在的问题和改进措施

（一）建立良好的沟通机制。项目管理工作中最重要的就是沟通协调，良好的交流才能获取足够的信息、发现潜在的问题、控制好项目的各个方面。在项目建设过程中，每周召开一次项目例会，由实施单位派代表汇报工作进展情况、需要其他单位合作的事项、遇到的问题及解决办法、下周的工作计划等内容，及时发现项目建设过程中的问题，有效控制项目进度。

（二）建议加大排水管网周期性检测资金支持力度。城市建设的迅猛发展带来地下管线不断变化，只有定期开展排水管网周期性检测评估制度才能保障排水管线数据动态增量更新的需求，确保市政排水管网地理信息系统数据的有效性和实用性。

附件：2020年度项目支出绩效自评表

益阳市住房和城乡建设局

2021年4月13日

附件

2020年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 市政排水管网地理信息系统建设 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 益阳市建筑设计院 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100万 | 99.8万 | 10 |  | 10分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100万 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 完成编制城市排水系统调查与提质增效研究报告 | 已完成 |
| 绩 效 指 标 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 排水系统现状调查 | 完成调查 | 已完成 | 10分 | 10分 |  |
|  |  |  | 排水系统提质增效研究 | 完成研究 | 已完成 | 10分 | 10分 |  |
|  |  | 质量指标 | 排水系统现状调查报告 | 出具报告 | 已出具 | 10分 | 10分 |  |
|  |  |  | 排水系统提质增效研究报告 | 出具报告 | 已出具 | 10分 | 10分 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2020.6 | 2020.6 | 5分 | 5分 |  |
|  |  | 成本指标 | 投资额 | 100万 | 99.8万 | 5分 | 5分 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 对经济发展的直接或间接影响 | 全部或基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 | 10分 | 10分 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响 | 全部或基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 | 10分 | 10分 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响 | 全部或基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 | 5分 | 5分 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目后续运行及成效发挥的可持续情况 | 全部或基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 | 5分 | 5分 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 10分 | 10分 |  |
| 总分 | 100分 | 100分 |  |

填表人：彭亮 填表日期：2021年4月10日 联系电话：6205257  单位负责人签字：熊寿林