2021年1-6月全市重点项目建设情况

根据中共益阳市委办公室 益阳市人民政府办公室《关于推进2021年重点项目建设工作的通知》（益办〔2021〕9号）精神，对全市重点建设项目实行动态管理，确保全年完成投资500亿元以上，其中产业项目完成投资220亿元以上。今年6月份，调度重点项目352个，年度计划投资510.23亿元。

1-6月，共完成投资287.24亿元，为年度计划投资的56.3%。**从项目类别看。**产业发展项目215个，完成投资168.98亿元；基础设施项目87个，完成投资84.56亿元；民生环保项目50个，完成投资33.71亿元。**从项目性质看**。续建项目187个，完成投资176.89亿元；新开工项目165个，完成投资110.35亿元。