2021年1-11月全市重点项目建设情况

根据中共益阳市委办公室 益阳市人民政府办公室《关于推进2021年重点项目建设工作的通知》（益办〔2021〕9号）精神，对全市重点建设项目实行动态管理，确保全年完成投资500亿元以上，其中产业项目完成投资220亿元以上。今年11月份，调度重点项目380个，年度计划投资510.23亿元。

1-11月，共完成投资499.67亿元，为年度计划投资的97.9%。从项目类别看。产业发展项目232个，完成投资252.63亿元；基础设施项目88个，完成投资171.66亿元；民生环保项目60个，完成投资75.38亿元。从项目性质看。续建项目192个，完成投资287.36亿元；新开工项目188个，完成投资212.31亿元。从责任单位看。其完成投资、年度计划投资完成率分别为：安化县53.96亿元，101.2%；沅江市60.85亿元，100.5%；益阳高新区72.68亿元，100.3%；资阳区37.56亿元，99.7%；桃江县69.24亿元，97.1%；赫山区145.16亿元，96.1%；南县37.54亿元，96.1%；大通湖区13.64亿元，93.6%；市直及打捆9.04亿元，88.4%。