2021年1-12月全市重点项目建设情况

根据中共益阳市委办公室益阳市人民政府办公室《关于推进2021年重点项目建设工作的通知》（益办〔2021〕9号）精神，对全市重点建设项目实行动态管理，确保全年完成投资500亿元以上，其中产业项目完成投资220亿元以上。今年12月份，调度重点项目380个，年度计划投资510.23亿元。

1-12月，共完成投资535.74亿元，为年度计划投资的105.0%。**从项目类别看。**产业发展项目232个，完成投资231.88亿元；基础设施项目88个，完成投资159.49亿元；民生环保项目60个，完成投资70.90亿元。**从项目类别看。**产业发展项目232个，完成投资267.41亿元；基础设施项目88个，完成投资184.62亿元；民生环保项目60个，完成投资83.71亿元。**从项目性质看**。续建项目192个，完成投资306.01亿元；新开工项目188个，完成投资229.73亿元。**从责任单位看。**其完成投资、年度计划投资完成率分别为：沅江市66.73亿元，110.2%；益阳高新区78.63亿元，108.5%；安化县57.17亿元，107.3%；南县41.03亿元，105.1%；资阳区39.47亿元，104.8%；赫山区154.75亿元，102.4%；桃江县72.91亿元，102.2%；大通湖区14.61亿元，100.2%；市直及打捆10.44亿元，102.1%。