2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 市雪亮工程（三期） | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市政务管理服务局 | | | | 实施单位 | 益阳市智慧城市和大数据中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 261 | 2019.05 | 2019.05 | 10分 | 100% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 522 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  | 1497.05 | 1497.05 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全域覆盖,全网共享,全时可用,全程可控 | | | | 全域覆盖,全网共享,全时可用,全程可控 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 治安卡口数 | 300 | 300 | 5 | 5 |  |
| 全市范围内建设综治中心及配套设备数 | 1个市级综治中心，8个区（县）级视频监控中心 | 1个市级综治中心，8个区（县）级视频监控中心 | 10 | 10 |  |
| 一类视频监控点位数 | 7243 | 7243 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 重点区域视频监控联网率 | 100% | 99% | 5 | 4 | 加强推进接入视频监控联网 |
| 益阳市公共安全视频图像信息交换共享分平台数 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 建设完成时间 | 2年 | 2年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 建设运维费 | 2019.05万元 | 2019.05万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 开创全市视频数据共融共享服务模式。 | 以大数据、物联网、移动互联网等新兴技术为手段，致力于连接全市数据 | 待加强 | 10 | 8 | 目前应加强项目应用，产生更大经济价值 |
| 社会效  益指标 | 提高城市反恐、应急、处理突发事件能力。 | 100% | 90% | 10 | 9 | 加强此项目的实际运用 |
| 可持续影响指标 | 政府公共管理与社会服务力 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 加强服务范围，增加居民幸福感 |
| 总分 | | | | | | 100分 | 95分 |  |

填表人：唐娟 填报日期：2023年3月15日 联系电话：19173778678 单位负责人签字：