2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 益阳市新型智慧城市提升工程项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市政务管理服务局 | | | | 实施单位 | +益阳市智慧城市和大数据中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1444.49 | 1246.51 | 1246.51 | 10分 | 86% | 9分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1444.49 | 1246.51 | 1246.51 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全面贯彻落实益阳市新型智慧城市顶层设计，推动新型智慧城市建设更高水平发展。有效连接城市管理各个单元的数据资源，整合共享城市各部门海量信息，支撑全市智慧城市建设效果呈现，提升政府部门科学决策能力、城市运营管理能力、社会治理响应能力。 | | | | 初步完成城市运行指挥中心、“益办事”APP市民服务平台、智慧政务、数字底座、机房扩容改造、装修工程等项目建设。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | “益办事”APP办理事项 | ≥1000个 | ≥850个 | 5 | 4 | 加强益办事APP办事功能 |
| 建设子项目专题数量 | 3个 | 3个 | 5 | 5 |  |
| 城市运行综合管理平台对接平台数量 | 9个 | 6个 | 5 | 4 | 持续增加对接平台数量 |
| 融合通信平台对接部门数量 | 6个 | 5个 | 5 | 4 | 加快对接部门接入平台 |
| 质量指标 | 城市运行指挥中心使用率 | ≥20天/月 | ≥15天/月 | 5 | 4 | 提高使用率 |
| “益办事”APP业务网上办结率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 一网统管平台运行稳定率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 数据更新及时率 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 |  |
| 项目启动及时率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目建设经费 | 1444.49万元 | 1246.51万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 营商环境排名提升名次 | ≥1名 | ≥1名 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 群众诉求办结率提升 | ≥1% | ≥1% | 5 | 5 |  |
| “益办事”注册人数 | ≥10万 | ≥10万 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 机房PUE | ≤2个 | ≤2个 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 城市治理能力提升 | 持续推进 | 持续推进 | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | “益办事”APP满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 96分 |  |

填表人：唐娟 填报日期：3月15日 联系电话：19173778678 单位负责人签字：