2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 智慧益阳管理中心电费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市政务管理服务局 | | | | 实施单位 | 益阳市智慧城市和大数据中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 135 | 303 | 303 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 303 | 303 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障智慧城市建设项目电力供应，提高政府服务能力，为后续政府治理、普惠民生、产业升级等智慧化应用的建设提供可扩展的环境。 | | | | 保障智慧益阳管理中心大数据机房、电视电话会议室，城市运行指挥中心、市长热线正常运行。为后续政府治理、普惠民生、产业升级等智慧化应用的建设提供可扩展的环境。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 保障机柜电力供应数 | 224个 | 224个 | 5 | 5 |  |
| 保障精密空调电力供应数 | 30台 | 30台 | 5 | 5 |  |
| 照明灯数 | 300个 | 300个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 12345市长热线电力供应能力 | 持续加强 | 持续加强 | 5 | 5 |  |
| 为全市政务资源管理、应用支撑、数据共享、服务保障提供电力保障率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 城市运行指挥中心使用稳定率 | 保持稳定 | 保持稳定 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 电费 | 303万/元 | 303万/元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 电量节能率 | ≥5% | ≥4% | 10 | 9 | 市直部门接入机房设备不断增加，耗用电量增长，需整合资源实现节能 |
| 社会效  益指标 | 重大会议正常运转率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 市民对12345市长热线满意率 | 100% | 95% | 10 | 9 | 加强服务意识 |
| 总分 | | | | | | 100分 | 98分 |  |

|  |
| --- |
|  |

填表人：唐娟 填报日期：3月14日 联系电话：19173778678 单位负责人签字：