2023年1-7月全市重点项目建设情况

根据《益阳市重点项目管理办法》（益政办函〔2021〕44号）、《益阳市立项争资考核评价办法（修订）》（益政办函〔2023〕13号）和《益阳市固定资产投资和重点项目建设考核评价办法（修订）》（益政办函〔2023〕19号）有关规定，对全市重点建设项目实行动态管理，确保实施市级重点项目450个以上，完成年度投资680亿元以上，其中重点产业项目280个以上，完成年度投资340亿元以上。

1－7月，478个市重点建设项目共完成投资330.48亿元，为年度目标任务680.00亿元的48.6%。**市重点产业项目**284个，完成投资178.51亿元，为年度目标任务340.00亿元的52.5%。