益阳市城市防洪工程管理处

2023年度九处泵站冬季维修项目

绩效自评报告

一、项目的概况：

2023年度九处泵站冬季维修项目预算金额为300万元，中标单位为福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司，政府采购成交金额为266.91万元，工程内容为2023年清水塘等九处泵站冬季维修。

二、项目自评工作开展情况

（一）成立了泵站冬季维修工作领导小组，由处主任任组长，分管泵站领导任常务副组长，其它班子成员任副组长，各股室负责人为成员，领导小组办公室设泵站管理股，负责冬修安全、质量、人员调配等工作。

（二）严格实行项目公开招投标。于2023年11月9日在政府采购平台进行了公示，参与竞标单位有福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司、湖南嘉洋建设有限公司、福建省东升鸿工程建设有限公司、贵州高胜工程建设有限公司四家公司，经评标专家综合评估确定福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司为第一中标候选人，中标价为267.01万元。

（三）工程监管严格遵循施工管理办法。

（四）项目资料及时归档，采取各负其责，平时分头收集，定期整理归档的管理办法。

（五）认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益。

三、综合评价结论

清水塘等九处泵站绩效自评得分为99分，自评结论为良好。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

项目经费按照项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。

因工程正在进行中，目前工程已按合同约定支付合同造价的85%计226.87万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

清水塘等九处泵站冬季维修项目总体绩效目标完成情况良好。

（三）绩效指标完成情况分析

清水塘等九处泵站冬季维修项目年初预算300万元，最终成交价为266.91万元，及时有效的控制了成本支出，后续款项等财评后会按审计金额及时支付。

五、存在的问题和改进措施

（一）存在的问题

首先，资金管理方面加强预算编制准确性，提高资金执行效率；其次，项目管理方面同加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。

- 改进的措施

- 加强预算编制的准确性，提高资金执行效率；加快预算执行过程管理，强化预算绩效监管；加强绩效管理，提高纯净管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在益阳市政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

八、门整体支出绩效情况

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行力度、预算完成情况和违规记录等情况。2023本单位的绩效目标的制定、目标完成、预决算编制等均按市财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

（二）专项预算管理

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施纯净、违规记录等情况。严格按照省级专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况同，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。

九、存在的问题及原因分析

技术人员出现断层现象。财务专业人员、泵站技术人员业务水平参差不齐，业务骨干呈老龄化，青年职工业务学习劲头不足，存在着专业技术能力有限的问题。

十、下一步改进措施

一是及时掌握人员的思想动态；二是严格遵守各项财经纪律，确保资金的合理和安全使用；三是加强干职工业务学习，注重专业理论学习和实操技能训练相结合，有效提升业务水平。

十一、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在益阳市政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。