2024年度土地综合整治项目资金

部门评价报告

部门（单位）名称：益阳市自然资源和规划局

2025年 4 月 16 日

2024年度土地综合整治项目资金

部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》（湘发〔2017〕23号）、《湖南省耕地开垦费征收使用管理办法》（湘政办发〔2019〕38号）的要求，2024年市财政局下达耕地保护监管工作经费、益阳市耕地保护国土空间专项规划和耕地保护一张图编制经费、卫星遥感耕地保护动态监测项目、新增耕地项目报备入库复核等资金104.79万元（其中耕地保护监管工作经费18万元、益阳市耕地保护国土空间专项规划和耕地保护一张图编制经费26.79万元、卫星遥感耕地保护动态监测项目38万元、新增耕地项目报备入库复核22万元）。

（二）资金使用管理情况

1．耕地保护监管工作经费18万元，已支出18万元，完成率100%。

2．益阳市耕地保护国土空间专项规划和耕地保护一张图编制经费26.79万元，已支出26.79万元，完成率100%。具体支出情况如下：

用于支付市级国有空间耕地保护专项规划和耕地保护一张图编制尾款

3．卫星遥感耕地保护动态监测项目38万元，已支出15万元，完成率39.47%。具体支出情况如下：

按照合同要求，在合同生成后向技术单位支付合同金额的40%，已支付15万元，待项目验收后支付剩余60%。

4．新增耕地项目报备入库复核22万元，已支出8.8万元，完成率39.27%。具体支出情况如下：

按照合同要求，在合同生成后向技术单位支付合同金额的40%，已支付8.8万元，待项目验收后支付剩余60%。

（三）绩效目标完成程度

2024年我市耕地保护工作圆满完成了上级下达的各项任务，取得了较好的成绩。

1．印发了市级耕地保护专项规划，完善了市级耕地保护一张图，开展恢复耕地工作，恢复耕地2.29万亩通过日常变更，逐步补齐耕地恢复任务。

2．通过开展耕地保护督导检查、卫星监测耕地变化核查、恢复耕地上图入库、卫星遥感益阳市耕地保护动态监测、新增耕地项目报备入库等工作，加快推进全市耕地保护各项工作落地落实，牢牢守住了411.68万亩耕地保护目标和365.1万亩永久基本农田保护目标。

二、部门评价工作开展情况

我局高度重视项目绩效评价工作，成立项目工作专班，积极开展本单位项目支出绩效自评工作。

三、综合评价结论

根据项目开展和资金执行情况，自评得分98.8分，自评结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

预算支出决策符合法律法规、相关政策以及部门职责，并按照规定的程序申请设立，符合相关要求，程序规范。依据项目特点，设立了绩效目标，依据较为充分，设定的绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据年度目标任务，合理分配资金，党组审议通过后予以实施。

（二）预算执行过程情况

项目预算资金104.79万元，到位104.79万元，到位率100%，实际使用资金68.78万元，应付未付资金0万元，结余资金36.01万元，执行率65.64%。项目严格按照有关文件要求，实行“专款专用，专账管理”的财务制度进行管理，明确专项资金的管理原则、分配方式、支出范围、申报条件、申报流程、审批及拨付程序、资金使用及监管要求，确保项目资金规范使用，没有挤占挪用现象。

（三）预算支出产出情况

2024年度，我市耕地保护各项工作取得了较好成绩，圆满的完成了上级下达的各项任务。通过开展耕地保护督导检查、卫星监测耕地变化核查、恢复耕地上图入库等相关业务工作，及时掌握耕地变化情况，发现违法违规问题并及时处置，牢牢守住耕地保护目标，确保高质量完成各项考核任务。

（四）预算支出效益情况

通过开展耕地保护督导检查、卫星监测耕地变化核查、恢复耕地上图入库等相关业务工作，严格落实耕地占补平衡制度、强化永久基本农田特殊保护，有效遏制了耕地“非农化”“非粮化”趋势，切实守住了耕地资源红线，保障了粮食生产安全根基。

五、存在的问题和改进措施

卫星遥感耕地保护动态监测项目和新增耕地项目报备入库复核项目属于跨年项目，按照合同要求，2024年仅支付合同金额的40%，待2025年项目验收后支付剩余的60%，部分资金尚未支付。下一步，我科室将提前谋划，早做安排，及时会商，加快资金计划申报确保项目顺利实施。

六、部门评价结果拟应用和公开情况

我单位将对绩效自评工作中发现的问题及时整改，进一步完善绩效评价体系，加强制度建设，强化执行力度，提高工作效能。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：2024年度土地综合整治项目资金部门评价指标体系

评分表

附件

2024年度土地综合整治项目项目资金部门评价指标体系评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策 | 预算支出决策 （项目立项） | 预算支出决策（项目立项）依据 充分性 | 2 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
|  |  | 决策（立项）程序规范性 | 2 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | 评价要点： ①预算支出是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
|  | 绩效 目标 | 绩效目标 合理性 | 2 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
| 决 策 | 资金 投入 | 预算 编制 科学性 | 3 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金 分配 合理性 | 2 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 2 |
| 过 程 | 资金 管理 | 资金 到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 2 |
|  |  | 预算 执行率 | 4 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 2.8 |
|  |  | 资金 使用 合规性 | 8 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 8 |
|  | 组织 实施 | 管理 制度 健全性 | 4 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
| 过 程 |  | 制度 执行 有效性 | 7 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 7 |
| 产 出 | 产出 数量 | 实际 完成率 | 13 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 13 |
|  | 产出 质量 | 质量 达标率 | 12 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 12 |
|  | 产出 时效 | 完成 及时性 | 5 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 5 |
|  | 产出 成本 | 成本 节约率 | 5 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 5 |
| 效 益 | 预算 支出 效益 | 实施 效益 | 15 | 预算支出实施所产生的效益。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 15 |
|  |  | 社会 公众 或服 务对 象满 意度 | 10 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 98.8 |