附件6

2024年度益阳市明山电排管理站

项目资金部门评价报告

益阳市明山电排管理站

2025年 4 月 2 日

2024年度益阳明山电排管理站

项目资金部门评价报告

一、项目基本情况

(一)项目实施单位基本情况。益阳市明山、大东口电排管理站隶属于益阳市水利局。两处泵站负责运营管理和机组设备等日常维护工作，保证机组安全运行。两处泵站下设机电股、生产技术股、办公室、人事股、财务股、五股室。生产技术股负责编制年度机电设备维护工作和上岗职工生产技术培训计划；整理机电设备的维修、调试、运行与更新改造资料(含试验报告)；记录机电设备在运行中的安全故障、处理办法等资料并整理归档;积极参加汛前调试及防汛开机工作。机电股负责执行调度命令，做好机电设备的运行、调试、维护工作；提高上岗职工调试、运行与维护技能;保持设备的整洁与技术完好状态；严格遵守安全生产操作规程，确保安全运行；认真监视、按时记录设备的运行数据，及时汇报设备的运行状况。办公室负责上传下达、文稿起草校核、文件收发、打字文印、文书档案的整理归档；安排机关防汛值班；负责站区环境卫生与建设；办公用水用电和生活区水电公共管路及线路的维护与管理；办公用品、设备采购等工作。人事股：职工调入调出手续办理、职工五险一金基数申报、年度考核、职称评审、职工继续教育、退休手续相关工作等。财务室：负责单位的日常财务管理和成本控制工作、严格控制财务收支、资金运转、会计核算、资产管理、在管理中发挥核算、监督、控制的职能、为管理决策提供重要依据。

（二）项目基本情况。明山电排站位于益阳市南县明山头镇，始建于1974年，1977年竣工受益，现总装机6台，设计功率2300KW，设计流量150m³/s，设计扬程6m;大东口电排站位于益阳市大通湖区金盆镇五门闸堤段，始建于2000年，2004年投入运行，总装机4台，设计功率2500KW，设计流量90m³/s，设计扬程9.27m。明山和大东口电排站是目前我省装机容量最大的排涝泵站，其受益区大通湖垸总面积1025平方公里，包括南县5个乡镇、沅江市5个乡镇及大通湖区和南湾湖军垦农场。2024年度明山、大东口排渍水费专项资金预算安排574.3万元，主要用于明山、大东口电排管理站防汛开机排渍电费及10台机组、机房设备等日常维修维护、大型检修、闸口前后泥池打捞清理及机组工作人员培训费等。

(三)项目绩效目标

1、湖内水位达到28.6米时按市防调令及时开机排渍，保障大通湖垸80万军民的生命财产安全；

2、对大通湖换水1.3亿吨，改善垸内水域环境，提高大通湖水质和垸内农业、生活饮水条件；

3、控制调试期、冬季维修期工作时间，机电设备更新改造维修（护）等排渍运行费用控制在574.30万元以内，其中机电设备更新改造维修（护）劳务费不少于320万元。

二、资金使用管理情况。

2024年明山水费支出共计574.3万元，其中电费125万元、机组维修维护费140万元、其他商品和服务支出108.8万元，机组专用材料60万元、劳务费用120万元、办公费13.5万元、业务用车7万元。

| 指标用途 | 预算 资金 | 使用 资金 | 资金使用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明山大东口电排排渍水费(电费) | 125 | 125 | 100% |
| 明山大东口电排排渍水费(维修（护）费) | 140 | 140 | 100% |
| 明山大东口电排排渍水费(其他商品和服务支出) | 108.8 | 108.8 | 100% |
| 明山大东口电排排渍水费(专用材料) | 60 | 60 | 100% |
| 明山大东口电排排渍水费(劳务费) | 120 | 120 | 100% |
| 明山大东口电排排渍水费(办公费) | 13.5 | 13.5 | 100% |
| 明山大东口电排排渍水费(业务用车） | 7 | 7 | 100% |
| 合 计 | 574.3 | 574.3 | 0 |

三、绩效目标完成情况。

调试阶段。3-4月份电排站安排技术人员对两泵站机器设备进行汛前维护调试，技术人员首先需进行必要的技术准备，如：编制电气调试方案、安全措施等统筹方案；积极组织内外部培训学习、开展新人岗前培训、技术交流提高业务能力；采购仪器、仪表、安全器具等。调试期间技术人员须对机组机械及电器设备进行检修和调试并如实记录初检、复检、终检结果。调试合格后需进行整组及试机实验，明山、大东口两泵站分别于3月28日、4月2日完成机组试运行，以保障10台套机组安全运行。

安全渡汛阶段。按照益阳市防指命令，大东口电排、明山电排分别于3月28日和4月2日顺利完成了机组试运行。坚守岗位全面完成防汛工作和水环境治理任务。进入汛期后严格执行24小时值班制度，定期对水工建筑物、机电设备巡查巡检制度。共巡查310余人次，排查处理隐患25次30余处。今年以来，明山电排共计开机18天、1489台小时，排水约1.3亿立方；明山引排水闸低水位高扬程电排共开机37天、1459台小时，排水约0.395亿立方米；大东口电排开机62天、3283台小时，排水1.835亿立方米。大东口闸全年开闸运行176天，开启闸门476张门次，排水约4.11亿立方米。水闸、电排的安全联合运行为受益区安全度汛和全面取得水环境治理工作的胜利作出了巨大贡献。

维修维护阶段。扎实搞好冬季维修。汛期过后，两处电排有序展开冬季维修，明山电排修复了2号机组磨损严重的水泵泵轴轴颈和叶轮体及推力头、更换了老化的水导轴承及损坏的8块推力瓦、修复了磨损的镜板和导叶体、对主电机定、转子进行了抗泄露、绝缘能力维护，下阶段准备对进水前池进行清淤。大东口电排维修了存在刹车故障的行车。正对3号主机组调节器进行维修更新、处理存在开启故障的出水口液压缓冲拍门。开展了泵房和管理用房外墙维修维护工作。两站冬季维修工作完成后为机组的安全可靠运行及大通湖垸的安全度汛提供了坚强保障。

按照上级部门和市防指的指示及调度命令开机排渍，确保内湖安全度汛，垸内工农业生产遭渍不受灾。

部门评价工作开展情况。

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解明山、大东口电排排渍水费专项资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金使用管理的经验，及时发现项目资金使用管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，并提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）绩效评价过程

根据相关政策规定和益财绩〔2022〕148 号文件要求，我单位按下列步骤开展了绩效评价工作。

1、前期准备。我单位抽调专人成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位相关人员召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报等资料；核查相关制度是否完善，项目申报等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况。（3）实地走访。走访附近2个镇（乡）、6个村组、发放问卷调查表50份。（4）汇总分析。撰写评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

综合评价结论

根据《2024年度明山、大东口电排排渍水费专项资金绩效评价指标评分表》，从投入、过程、产出和绩效4大项指标逐一进行评价打分，我们认为，各项支出基本合理、规范、有效，取得了良好的经济收益、社会效益，此次绩效评价综合得分为97分，评价等级为“优秀”。项目绩效主要表现在以下几个方面：

（一）机组正常发挥效益、控制水位。汛期明山、大东口电排管理站10台机组按市防指的调度命令开机排渍，累计稳定运行98天，运行期间未出现突发停机故障，大通湖垸内汛期水位保持在警戒线28.60米以下，垸内未发生水患，有效保障了垸内80万军民的生命财产安全。

（二）水质改善。汛期两站机组累计排水约4.11亿立方米，极大提高了大通湖水域流动性；积极开展捞草运草工作，共完成捞草运草约6800余吨，改善了垸内农渔业、生活饮水质量。根据《大通湖区2024年国民经济和社会发展统计公报》公示，大通湖稳定在IV类水质，获全省“美丽河湖优秀案例”。

（三）持续有效发挥效能。一是自11月5日启动汛后维修（护），截至12月31日，明山、大东口电排累计支出维修（护）费、专用材料、劳务费320万元，为次年汛期机组有效运行，提升机组、机房设备运行效率提供保障。二是加强技术业务培训和安全生产。为加强两站电机股、生技股工作人员学习交流，两电排站共组织8次联合学习；同时聘请排灌专家授课、机电设备供货厂家技术人员现场指导，学习专业新技术、新理论，全面提高生产、技术人员知识水平、业务能力。

四、存在的问题和改进措施

1、水环境治理开机排水，机组运行时间较过去大幅增加，每年产生的运行电费远超预算，机组的运行时间长，启停次数较多，且长期在不良工况下运行，站内电器设备大部分达到使用年限，机电设备设施损毁比较严重，运行隐患严重，急需逐步更新改造，导致维修项目多、任务重，资金需求量较大。

2、明山、大东口电排现核定编制人员为52个，随着人员退休及调离，目前存在部份空编，今年在市水利局大力支持下招聘了部分人员，在一定程度上缓解了人员紧张问题，但目前仍空编3个，防汛开机时运行人员不足，技术青黄不接，影响正常的运行和运转，为了确保各项工作顺利开展，请求市水利局协调解决两处电排及明山引排水闸的空编人员。

五、部门评价结果拟应用和公开情况

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得97分，被评为“优秀”等级。

六、其他需要说明的问题

无

附件：部门评价绩效指标评分表

附件：

2024年度益阳市明山电排管理站

项目资金部门评价指标体系评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策 | 预算支出决策 （项目立项） | 预算支出决策（项目立项）依据 充分性 | 2 | 该预算支出决策（项目立项）严格遵循了国家相关法律法规。在项目筹备阶段，对涉及的法律条款进行了深入研究，确保项目从立项到实施的全过程均合法合规。同时，项目与国民经济发展规划高度契合，顺应了当前经济发展的趋势和需求。例如，项目所涉及的领域是国家重点扶持的战略性新兴产业，符合国家产业政策导向，有助于推动产业升级和经济结构调整。 | 经过仔细比对和分析，该预算支出项目与相关部门的同类预算支出以及部门内部的相关预算支出均不存在重复现象。项目的实施具有明确的目标和独特的任务，与其他部门和内部项目之间形成了合理的分工和协作关系，避免了财政资金的浪费和资源的重复配置。该预算支出决策（项目立项）在合规性方面表现良好，符合国家法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责的要求。 | 2 |
|  |  | 决策（立项）程序规范性 | 2 | 该预算支出严格依照规定程序进行申请设立。首先，由项目负责部门根据实际业务需求和发展规划，提出预算支出项目的初步设想。随后，对项目进行了充分的前期调研，明确项目的目标、内容、实施计划和资金需求等关键要素。在完成前期准备工作后，按照单位内部规定的流程，填写预算支出申请表格，并提交至相关管理部门进行审核。管理部门对申请进行初审，提出意见和建议，项目负责部门根据反馈进行修改完善后，再提交至单位决策层进行最终审批。整个申请设立过程严谨规范，符合相关要求。 | 预算支出申请及设立过程符合相关要求，在程序、文件材料以及事前评估决策等方面均表现良好。这为项目的顺利实施和财政资金的有效使用奠定了坚实基础。在项目实施过程中，建议持续关注项目进展，根据实际情况及时调整和完善项目方案，确保项目绩效目标的实现。 | 2 |
|  | 绩效 目标 | 绩效目标 合理性 | 2 | 预算支出设定的绩效目标具有坚实的依据。市防指调度命令作为重要的行动指引，明确了按要求开机排渍以保障安全度汛的任务。大通湖垸面积达1025平方公里，其安全度汛关乎区域内人民生命财产安全和社会稳定，防汛排渍工作是应对洪水威胁、降低洪涝灾害风险的必要举措。 | 预算支出所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与投资额或资金量相匹配。在后续工作中，进一步加强对预算执行的监控，确保资金合理使用，以保障安全度汛绩效目标的顺利达成。同时，根据实际防汛情况和经验，适时对绩效目标和预算安排进行优化调整，提高资金使用效益和防汛工作的有效性 。 | 2 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 预算支出围绕安全度汛这一核心绩效目标，将其细化分解为具体的绩效指标。在开机排渍任务方面，设置了“开机时长”指标，明确规定在汛期内，排渍设备累计开机时长需达到[X]小时，以确保足够的排水能力应对内涝风险；“设备运行次数”指标，要求在暴雨等极端天气条件下，设备启动次数不少于[X]次，保障及时响应排渍需求 。针对大通湖垸1025平方公里安全度汛，设立“安全度汛区域覆盖率”指标，确保安全防护覆盖大通湖垸全域，即覆盖率需达到100%。 | 4 |
| 决 策 | 资金 投入 | 预算 编制 科学性 | 3 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制经过科学论证；可以从多方面判断。一看编制过程中是否收集大量与预算项目相关的数据资料，如过往同类项目的成本、收益情况，行业发展趋势数据等。 ②预算内容与支出内容匹配；首先，将预算明细与实际支出明细逐一对比，查看各项支出的科目、用途是否一致。另外，对于一些专项预算，要确保预算资金专款专用，支出内容完全符合专项的规定用途 。 ③预算额度测算依据充分，是按照标准编制；评估预算额度测算依据，要查看编制时是否参考历史数据，例如过去几年同类业务或项目的实际花费情况，以及对未来业务量、物价变动等因素的合理预估。 ④预算确定的预算支出投资额或资金量是与工作任务相匹配。先梳理工作任务清单，明确各项任务的工作内容、工作量以及预期成果。然后分析每项工作任务完成所需的资源投入，将其换算成资金量。再与预算中对应项目的资金安排进行对比，看是否能满足工作任务的实际需要。例如开展一个大型工程项目，根据工程设计方案、施工进度计划等核算出所需的材料、人工、设备租赁等成本，与预算中的工程投资额对比，若资金量不足以支持工程按计划完成，就说明预算与工作任务不匹配。 | 3 |
|  |  | 资金 分配 合理性 | 2 | 该预算资金分配情况的深入调查分析，发现其分配依据较为充分。在为保障大通湖垸安全度汛的预算资金分配中，首先依据大通湖垸的地理环境和水文特点进行了分析。物资储备资金的分配也有明确依据，根据历年防汛抢险中各类物资的使用量和消耗情况，结合当年的防汛形势预测，确定了沙袋、水泵、照明设备等物资的储备种类和数量，以此来分配相应的资金。 | 该预算资金分配具有较为充分的测算依据，资金分配额度合理，与补助单位或地方实际情况相适应，体现了预算资金分配的科学性和合理性。在今后的工作中，继续加强对预算资金分配的动态监控，根据实际情况的变化及时调整资金分配方案，进一步提高资金使用效益，更好地保障大通湖垸的安全度汛工作。 | 2 |
| 过 程 | 资金 管理 | 资金 到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率 =（574.3÷574.3）×100% = 1×100% = 100% 资金完全落实到位，对预算支出实施的总体保障程度是很高的，预算资金能全部按计划投入使用。 | 2 |
|  |  | 预算 执行率 | 4 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率 =（574.3÷574.3）×100% = 1×100% = 100% 预算资金完全按照计划执行，预算执行情况良好，实际支出与到位资金相符，资金得到了充分的利用。 | 4 |
|  |  | 资金 使用 合规性 | 8 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①经对该预算资金使用情况的全面审查，发现其严格遵循了国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②；资金的拨付具有完整的审批程序和手续。每一笔资金的支出都需要经过严格的审批流程； ③预算资金的使用完全符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④经过详细的核查，未发现该预算资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 8 |
|  | 组织 实施 | 管理 制度 健全性 | 4 | 该预算支出实施单位已建立了较为健全的财务和业务管理制度。这些制度合法、合规、完整，为预算支出的顺利实施提供了有力的保障。 | 评价要点： ①在业务管理方面，明确的流程和职责分工确保了项目的顺利推进；②在财务管理方面，严格的预算控制和资金管理保证了资金的合理使用和安全。 | 4 |
| 过 程 |  | 制度 执行 有效性 | 7 | 对预算支出实施单位的业务活动进行全面审查后发现，该单位在预算支出实施过程中，严格遵守了国家相关法律法规以及单位内部的各项管理规定。在项目开展过程中，未出现任何违法违规行为，在采购环节严格遵循《政府采购法》的规定，确保采购活动的公平、公正、公开。 | 该预算支出实施单位在预算支出实施过程中，总体上能够遵守相关法律法规和管理规定，预算支出调整手续完备，资料较为齐全并及时归档，人员条件、场地设备和信息支撑基本落实到位。但仍存在一些不足之处，如部分资料整理不够规范、信息安全管理存在薄弱环节等。建议单位针对这些问题采取相应的改进措施，进一步加强业务管理制度的执行力度，确保预算支出的顺利实施和项目目标的实现。 | 6 |
| 产 出 | 产出 数量 | 实际 完成率 | 13 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或汛期天数）有效控制水位天数。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预期汛期天数）内计划产出的产品或提供的服务数量 | 13 |
|  | 产出 质量 | 质量 达标率 | 12 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率 =（574.3÷574.3）×100% = 1×100% = 100% 预算支出产出质量目标完全实现，实际产出的产品或服务全部达到了既定的质量标准，产出质量方面取得了非常好的成果。 | 11 |
|  | 产出 时效 | 完成 及时性 | 5 | 4月1日前完成机电设备调试和两处泵站的试运行，4月1日至9月30日实行24小时防汛值班，及时投入防汛抗灾，10月1日至12月31日完成冬季维修和设施修缮。 | 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 5 |
|  | 产出 成本 | 成本 节约率 | 5 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 根据成本节约率公式：成本节约率=[(计划成本 - 实际成本)\div计划成本]\times100\% ，将数值代入可得：\begin{align*} 成本节约率&=[(574.3 - 574.3)\div574.3]\times100\%\\ &=(0\div574.3)\times100\%\\ &= 0\times100\%\\ &=0\% \end{align*}机电设备更新、改造、维修、维护、修缮、电费，排渍运行及运转控制在574.3万元，控制率100%。 | 5 |
| 效 益 | 预算 支出 效益 | 实施 效益 | 15 | 预算支出实施所产生的效益。 | 在垸内出现渍灾时，按垸内109万亩耕地亩均减灾30公斤稻谷和12.4万亩养殖水面亩均增产30公斤鱼计算，垸内增加产值1亿元。改善生态环境，涵养水源、保持水土。对污水处理设施建设的投入，能减少污水排放，改善水质，保护水生态系统。 | 14 |
|  |  | 社会 公众 或服 务对 象满 意度 | 10 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 根据现场随机调查结果计分。满意度90%以上计10分;满意度90%-85%计9分;满意度85%-70%计5分;69%60计3分，60%以下不计分。 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 97 |

附件4

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 益阳市明山、大东口电排排渍水费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市水利局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳市明山、大东口电排管理站 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 574.3 | 574.3 | 574.3 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 574.3 | 574.3 | 574.3 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按市防指的调度命令开机排渍，安全度汛，担负着大通湖垸1025平方公里的安全度汛重任. |  |  |  | 按市防指要求正常开机排渍，安全度汛 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量 指标 | 指标1 | 在内湖水位达28.6米时按市防指调度命令开机排渍 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2 | 十台套机组汛期能正常出力 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 指标1 | 按市防指的调度命令，能及时开机排渍 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2 | 大通湖垸1025平方公里的安全度汛重任 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 指标1 | 4月1日前完成机电设备调试和两处泵站试运行 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2 | 4月1日到9月30日实行24小时防汛值班，及时投入防汛抗灾。 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 指标1 | 10月1日至12月31日完成冬季维修和设施修缮 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2 | 机组设备运行维护控制在574.3万元之内 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1 | 在垸内出现渍灾时，减少损失 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1 | 确保大通湖垸安全度汛，确保垸内人民生命财产安全 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1 | 对大通湖换水1.3亿吨改善大通湖水质和农业饮水条件，水质由5类转变成4类 | 99% | 10 | 9 | 湖体自净能力降低，难以保持 |
|  |  |  | 指标2 |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1 | 每年投入的设备，更新改造资金，保证机电设备和工程设施正常运行，设备技术不落后 | 98% | 10 | 8 | 机组的运行时间长，设备大部分达到使用年限，机电设备设施损毁比较严重，运行隐患严重，导致维修项目资金增加。 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1 | 每年汛期能及时投入运行，受益区群众的满意度达到目的90%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100分 | 97 |  |

备注：一个一级项目支出一张表：业务工作经费、运行维护经费、其他项目各一张表。其他项目含其他事业发展资金、事业单位经营支出、市县转移支付等。

填表人：   填报日期：      联系电话：18673717588  单位负责人签字：