附件

第十五届省运会射击馆项目评价绩效指标评分表

（根据项目实际情况自行设计完善）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策 | 预算支出决策 （项目 立项） | 预算支出决策（项目立项）依据 充分性 | 10 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 | 项目经市发改委审批立项，与市公安局职责和市体育事业发展规划高度相关 | 10 |
|  | 绩效 目标 | 绩效目标 合理性 | 5 | 所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际 | 项目设定明确的绩效总目标和阶段性目标，与项目建设任务紧密关联 | 5 |
|  | 资金投入 | 资金 分配 合理性 | 5 | 资金投入有测算依据，与实际相适应 | 费用支出均依据相关政策文件，资金投向与项目建设需求匹配度高 | 5 |
|  | 资金管理 | 资金 使用 合规性 | 10 | 资金使用符合相关的财务管理制度规定 | 费用支出均经审批后拨付，凭证齐全，账实相符，符合《基本建设财务规则》等制度要求 | 10 |
|  | 组织 实施 | 管理 制度 健全性 | 10 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度健全 | 项目实行代建制管理，严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制 | 10 |
| 产 出 | 产出 数量 | 实际 完成率 | 10 | 预算支出的实际产出数与计划产出数的比率 | 11项费用支出全部完成支付，资金支付率100%，项目基本完工 | 10 |
|  | 产出 质量 | 质量 达标率 | 10 | 预算支出的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 项目施工质量符合国家标准和设计要求（弱电工程进度略滞后于计划，整个项目尚未完成竣工验收） | 9 |
|  | 产出 成本 | 资金专款专用率 | 10 | 资金专款专用，无指标混用情况 | 严格按照制度专款专用 | 10 |
| 效 益 | 预算 支出 效益 | 实施 效益 | 10 | 预算支出所产生的社会效益 | 项目建成后，将服务于2026年省运会射击赛事，同时将有效填补本地警务训练场地短板 | 10 |
|  |  | 社会 公众 或服 务对 象满 意度 | 10 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度 | 通过问卷调查和访谈了解，项目建设相关各方对工程进度和质量的满意度较高（由于项目仍处于完工待验阶段，最终用户（赛事使用方、警务训练人员）的使用体验评价尚未全面开展） | 9 |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 预算支出所产生的可持续影响 | 省运会结束后，项目将面向警务训练和群众体育长期开放，场馆使用年限长，可持续发挥作用。（项目后期运营管理方案尚在制定中，运营维护经费保障机制有待进一步明确） | 9 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 97 |