2025年度益阳市国土空间规划数据库及“一张图”实施监督信息系统项目支出绩效

部门评价报告

部门（单位）名称： 益阳市自然资源和规划局

2026年 4 月 7日

2025年度益阳市国土空间规划数据库及“一张图”实施监督信息系统项目支出绩效部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18 号），根据自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87 号）、《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）、《自然资源部信息化建设总体方案的通知》、《自然资源部办公厅关于加强国土空间规划监督管理的通知》（自然资办发〔2020〕27号）及湖南省自然资源厅发布《湖南省市县国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》等文件要求，开展益阳市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统（以下简称“系统”）项目，实现各类空间管控要素精准落地，为统一国土空间用途管制、强化规划实施监督提供法定依据。

系统依托益阳市时空信息云平台，结合自然资源部及湖南省自然资源厅关于“一张图”实施监督系统建设指南，开发益阳市国土空间规划“一张图”实施监督系统。其主要功能如下表所示：

表1-1系统建设内容

| 序号 | 系统功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国土空间规划“一张图”应用 | 基于益阳市国土空间规划“一张图”数据，提供包括资源浏览、对比分析、查询统计、专题制图、成果共享、规划回溯等功能。为国土空间规划编制、审查、实施、监测、评估、预警全过程提供国土空间规划“一张图”应用。 |
| 2 | 国土空间规划分析评价 | 基于国土空间规划“一张图”数据成果，依据各专项评价目标、标准要求及工作流程，建立以资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价、实施评估、开发保护风险评估等为代表的现状基础评价，提升国土空间规划编制成果的科学性。 |
| 3 | 国土空间规划成果审查与管理 | 面向国土空间规划成果审查过程，建立国土空间规划成果审查与管理应用，提供规划成果质检、规划成果辅助审查、规划成果管理和成果动态更新等功能，支撑对审查各阶段的规划编制成果进行管理和利用。 |
| 4 | 国土空间规划监测评估预警 | 基于建立的国土空间规划监测评估预警指标模型体系，对国土空间规划实施情况展开长期监测、定期评估和及时预警，以信息化手段支撑并落实国土空间监测评估预警工作。 |
| 5 | 资源环境承载能力监测预警 | 以国土空间规划“一张图”数据为基础，利用指标模型对资源环境承载现状、承载能力进行实时监测评估，提供综合监管、动态评估和决策支持功能，以满足资源环境承载能力监测预警智能分析和动态可视化展现需求。 |
| 6 | 国土空间规划指标模型管理 | 服务于系统运行维护工作，建设国土空间规划指标模型管理相关应用，实现指标管理和模型管理等功能，从而实现国土空间规划监评估预警过程中指标和模型的可视化管理和配置,满足业务调整需求。 |
| 7 | 指标传导 | 结合益阳市实际，拓展建设指标传导模块，对益阳市各类型国土空间规划的横向传导、各层级国土空间规划的纵向传导进行可视化管理。 |
| 8 | 数据管理 | 结合益阳市国土空间规划“一张图”数据库建设维护实际，拓展建设数据管理应用(C/S架构），对益阳市国土空间规划数据进行质量检查、组织管理。 |
| 9 | 社会公众服务 | 充分利用网站、新媒体等方式，提供面向公众的国土空间规划服务。支持公开公示、意见征询和公众监督，促进规划公众参与。 |
| 10 | 系统运维 | 围绕系统后期运行维护管理需求，建设系统运维模块，为系统管理人员提供配置管理、日志管理、权限管理等功能,实现系统的可视化运维。 |
| 11 | 系统对接 | 基于统一的数据接口规范建设系统对接接口，实现益阳市“一张图”实施监督信息系统与省厅“一张图”实施监督信息系统、市局电子政务平台、市时空信息云平台对接,实现数据共享交换。 |

（二）资金使用管理情况

2025年益阳市国土空间规划数据库及“一张图”实施监督信息系统项目资金52.9万元，于2025年6月完成支付，完成率100%。

（三）绩效目标完成程度

2025年益阳市国土空间规划数据库及“一张图”实施监督信息系统项目工作圆满完成了合同约定及上级下达的各项任务，取得了较好的成绩。

1.益阳国土空间规划“一张图”实施监督系统于2025年2月28日顺利通过湖南省自然资源厅的功能全面评定，评定结果为合格，符合部省相关要求。

2.按照系统技术规范要求，结合省级“一张图”系统数据目录、对应局电子政务平台及规划体系建设情况,形成了4个大类、29个中类、369个小类的目录清单，覆盖基础现状数据、规划成果数据、规划实施数据、规划监督数据等全系统数据，数据覆盖率100%。并确保每类数据有来源、有用途、有更新机制，每类数据准确、最新、权威。

3.2025年系统对同步编制的7个专项规划前后进行了2轮14次质检，并出具了专项规划质检报告，确保专项规划成果符合要求后再发布至“一张图”。

4.系统合规性检测功能，可为拟审查项目套合相关数据，自动生成检测报告，方便项目查询规划情况，避免不符合规划项目直接报审，极大提高了行政审批效率，2025年系统已为各科室、分局进行合规性检测事项300多项。同时，在市局电子政务系统8个相关业务类型中也植入合规性检测功能，在项目受理后即自动生成检测报告，作为项目审查的依据，对市政科、技术科41个项目进行合规性检测，覆盖率100%，对维护规划权威，完善规划许可提供了有效保障，并促推实现规划全生命周期管理。

5. 为推广系统应用，在我局电子政务平台首页添加了规划“一张图”系统跳转图标，点击图标即可直接以管理员身份免登录进入一张图系统，实现了两个系统（平台）的整合，方便了工作人员使用。

二、部门评价工作开展情况

根据《益阳市财政局关于开展2025年度市级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》，科室高度重视，迅速响应，明确专人负责，确保绩效自评和部门评价工作有序、高效进行。

三、综合评价结论

项目管理按相关方案、制度执行，项目运行中无违规违纪事项。以抓质量作为项目管控的核心任务，项目完成质量优良、管理程序规范。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，等级为优秀，具体评分情况见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

一是立项依据充分、程序规范。项目立项严格按照国家、省、市相关法律法规及政策执行，切实履行自然资源和规划管理工作相关职责，未出现预算支出重复现象；科室先行申报项目，财务室组织项目预算申报，并与市财政局会商，经党组会审定，报市人民政府同意后立项。二是绩效目标明确且合理。在立项之初，就明确了具体的产出指标、效益指标、满意度指标，充分考虑了项目的实际情况和可行性，确保项目的顺利推进。三是预算编制科学合理。通过对比市场行情、项目实际需求等，确保预算的准确性和可靠性。

（二）预算执行过程情况

一是资金及时拨付到位；二是实际支出52.9万元，预算执行率100%；三是资金使用合规，严格按照项目资金管理相关程序进行。

（三）预算支出产出情况

认真落实上级决策部署，坚持一盘棋思维，统筹推进项目进展工作，圆满完成了年初制定的各项任务指标，为我市自然资源系统发展作出了积极贡献。通过湖南省自然资源厅组织的系统功能全面评定，2025年系统已为各科室、分局进行合规性检测事项300多项；入库专项规划14个，完成85个乡镇国土空间规划成果多轮次上报省厅。

（四）预算支出效益情况

1.经济效益。通过益阳市国土空间规划“一张图”实施监督系统，进一步促进国土空间规划部门内部技术资源的优化配置，使其能够适应社会经济快速发展现状和规划管理工作发展的新趋势、新特点、新要求，强化信息化管理的方法和手段，用更加简便的方式，更加有效、准确地达成业务管理目标，从整体上节省规划管理的时间、人力成本，间接创造更多经济效益，实现规划信息体系的全面共享共用，统筹空间资源、落实规划管控，为建立贯穿规划编制、审查、监督、评估等规划工作全过程提供良好的支撑，全力推进空间规划体系改革要求的落地，为构建统一的空间规划体系打下基础；并为以后简化行政事项，缩短审批时限，提高政府服务效能等。

2.社会效益。通过建设益阳市国土空间规划“一张图”实施监督系统，形成指标模型管理机制。包括国土空间总体规划编制指南35项和城市体检评估47项指标，同时提供指标体系、指标项、指标阈值、元数据等指标信息管理，便于益阳市的特色指标定制与管理；针对规划编制，构建国土资源承载力评价和国土空间开发适宜性评价模型，针对重大评估专项，构建公共基础设施服务、土地开发集约节约评价等模型；针对空间规划上下位关系及业务管控要求，建立规则模型，开展规划应用，提高城镇建设用地的利用效率，增强城镇化建设和管理水平，优化营商环境。

3．生态效益。系统将生态保护红线、自然保护区等数据落图，辅助识别违规开发，减少生态破坏。

五、存在的问题和改进措施

（一）存在问题

目前系统存在主要问题为时空大数据平台更新频率较慢，与科室需求存在时间差。

- 改进措施

由于系统数据依托时空大数据云平台建设，数据发布需要时空大数据云平台技术人员发布服务后才能更新。下一步，数据提交后将及时与时空大数据云平台技术人员联系进行数据更新，完善项目更新制度，保证更新进度。

六、部门评价结果拟应用和公开情况

将本次评价结果作为2026年自然资源信息化运维经费安排的重要参考。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：部门评价绩效指标评分表

附件

2025年度益阳市国土空间规划数据库及“一张图”实施监督信息系统项目部门评价绩效指标评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策 | 预算支出决策 （项目 立项） | 预算支出决策（项目立项）依据 充分性 | 2 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
|  |  | 决策 （立项）程序规范性 | 2 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | 评价要点： ①预算支出是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
|  | 绩效 目标 | 绩效目标 合理性 | 2 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
| 决 策 | 资金 投入 | 预算 编制 科学性 | 3 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金 分配 合理性 | 2 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充 分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 2 |
| 过 程 | 资金 管理 | 资金 到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 2 |
|  |  | 预算 执行率 | 4 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 4 |
|  |  | 资金 使用 合规性 | 8 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和 财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的 审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批 复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪 用、虐列支出等情况。 | 8 |
|  | 组织 实施 | 管理 制度 健全性 | 4 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
| 过 程 |  | 制度 执行 有效性 | 7 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 7 |
| 产 出 | 产出 数量 | 实际 完成率 | 13 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 13 |
|  | 产出 质量 | 质量 达标率 | 12 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 12 |
|  | 产出 时效 | 完成 及时性 | 5 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 5 |
|  | 产出 成本 | 成本 节约率 | 5 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 5 |
| 效 益 | 预算 支出 效益 | 实施 效益 | 15 | 预算支出实施所产生的效益。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 15 |
|  |  | 社会 公众 或服 务对 象满 意度 | 10 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 100 |